리셀 시장 미디어 선행 지표 연구

실행 계획서 — 지금 당장 뭘 해야 하는가

| 👟 스니커즈 StockX · 5개 아이템 | 🃏 트레이딩 카드 PriceCharting · 5개 | 🧱 레고 PriceCharting · 5개 |
| --- | --- | --- |

| 분석 기간 2022년 1월 ~ 2025년 12월 (48개월) | Granger 검정 횟수 15회 (3자산 × 5채널) |
| --- | --- |

0. 지금 당장 해야 할 것

| ⚡ | 현재 상태 기획 확정 완료. 데이터 수집 0%. 지금부터 실제 구현 시작. |
| --- | --- |

│ 첫 번째로 확인할 것 (코드 없이)

분석 시작 전, PriceCharting 사이트에서 직접 확인해야 하는 것이 있다.

- Hogwarts Castle (71043) — 2022-01 이후 월별 거래 데이터가 실제로 존재하는지

- Ferrari Daytona SP3 (42143) — 동일

※ [교체 사유] 기존 5종(AT-AT 75313, Taj Mahal 10256, Home Alone 21330, Stranger Things 75810, Haunted House 10273)은 Google Trends 검색량이 48개월 중 대부분 0으로, CH1(검색 관심도) 신호를 확보할 수 없음. 리셀 시장 활성도와 검색량이 높은 아이템으로 전면 교체함: Millennium Falcon 75192 / Eiffel Tower 10307 / Back to the Future 10300 / Hogwarts Castle 71043 / Ferrari Daytona SP3 42143.

- 없으면 아이템 교체가 최우선. 이후 작업 전부 이 결과에 달려 있음.

│ 환경 세팅 (첫 번째 확인과 병렬 진행 가능)

- GitHub 레포 생성 + 폴더 구조 세팅 (data/raw, data/processed, src, results)

- .env 파일 생성: YouTube API 키, NewsAPI 키 입력

- requirements.txt 설치 후 import 오류 없는지 확인

| 📋 | 파트 분담 원칙 STEP 01~04 수집은 병렬 진행 가능. STEP 05~06 전처리·통합은 수집 완료 후 한 명이 담당. 패널 스키마(컬럼명, 날짜 형식, item_id)는 수집 시작 전에 확정해서 공유. YouTube(STEP 04)가 약 9일로 병목이 되므로, 01~03 완료 아이템부터 STEP 05 FinBERT 순차 진입. 더미 데이터 사용 금지 — 실데이터 형태·결측 패턴이 달라 코드 재작업이 오히려 늘어남. |
| --- | --- |

1. 전체 실행 순서

| STEP | 작업 | 선행 조건 | 병렬 가능 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 레고 아이템 연속성 확인 (수동) | 없음 | - | 1시간 |
| 01 | 가격 수집 (StockX·PriceCharting) | 00 완료 | 02·03·04와 동시 가능 | 4~8시간 |
| 02 | Google Trends 수집 | 00 완료 | 01·03·04와 동시 가능 | 1~2시간 |
| 03 | GDELT 뉴스량 수집 | 00 완료 | 01·02·04와 동시 가능 | 1~2시간 |
| 04 | YouTube 수집 | 00 완료 | 01·02·03과 동시 가능 | 1~2일 |
| 05 | 채널 점수 산출 + FinBERT | 01~04 전부 완료 | 불가 (순차) | 2~4시간 |
| 06 | 패널 통합 + 대표 시계열 생성 | 05 완료 | 불가 (순차) | 1~2시간 |
| 07 | ADF 정상성 검정 | 06 완료 | 불가 (순차) | 30분 |
| 08 | Granger 검정 (RQ1·RQ2) | 07 완료 | 불가 (순차) | 1~2시간 |
| 09 | XGBoost + SHAP + DM 검정 | 08 완료 | 불가 (순차) | 2~3시간 |

2. 파트 분담

| 파트 | 담당 STEP | 핵심 작업 |
| --- | --- | --- |
| 파트 A — 수집 | STEP 01~04 | StockX 크롤링, pytrends, GDELT, YouTube API 수집 |
| 파트 B — 전처리 | STEP 05~06 | FinBERT 실행, 채널 점수 변환, 패널 통합, z-score 처리 |
| 파트 C — 분석 | STEP 07~09 | ADF, Granger 15회, XGBoost, SHAP, DM 검정 |

| ⚠️ | 충돌 방지 파트 A 시작 전, 파트 B가 패널 스키마를 확정해서 공유해야 한다. item_id 네이밍, year_month 형식(YYYY-MM), 컬럼명을 미리 정하지 않으면 나중에 merge 오류가 쏟아진다. |
| --- | --- |

3. 데이터 수집 (STEP 01~04)

| 01 | 가격 수집 StockX · PriceCharting |
| --- | --- |

StockX (스니커즈 5개)

- Playwright + chromium stealth 모드 (React SPA라 정적 파싱 불가)  도구

- US Size 10, 월별 평균 체결가  대상

- 페이지 간 3~5초, 아이템 간 10~15초 / 실패 시 재시도 3회 후 로그 기록  sleep

- StockX 웹사이트(stockx.com)에서 수집 — 자동화 도구 명시 안 함  논문 출처

PriceCharting (카드·레고)

- requests + BeautifulSoup (정적 HTML, Playwright 불필요)  도구

- PSA 10 등급 컬럼(graded-price) 파싱  카드

- New Sealed 컬럼(new-price) 파싱  레고

- 요청 간 3초  sleep

| 📁 | 출력 형식 data/raw/prices/{item_id}.csv → 컬럼: year_month, mean_price, tx_count |
| --- | --- |

| 02 | Google Trends 수집 CH1 원본 데이터 |
| --- | --- |

- pytrends / geo='' (전 세계) / 아이템 키워드 하나씩 단독 수집  라이브러리

- 2022-01-01 ~ 2025-12-31  기간

- sleep(10) 필수 — 빠르게 요청하면 429 에러로 차단됨  주의

- 주간 데이터가 반환될 경우 → 월별 평균으로 집계  처리

| 📁 | 출력 형식 data/raw/google_trends/{item_id}.csv → 컬럼: year_month, interest (0~100) |
| --- | --- |

| 03 | GDELT 뉴스량 수집 CH2 전용 — 뉴스 감성(CH3)은 NewsAPI+FinBERT로 별도 처리 |
| --- | --- |

- api.gdeltproject.org/api/v2/doc/doc?mode=timelinevolnorm  엔드포인트

- 일별 값 → 월별 평균 집계 / sleep(10) / 실패 시 로그  처리

| 📁 | 출력 형식 data/raw/gdelt/{item_id}_vol.csv → 컬럼: year_month, volume (0~1) |
| --- | --- |

| 04 | YouTube 수집 조회수(CH4) + 댓글(CH5) |
| --- | --- |

| 🚨 | 반드시 지킬 것 publishedAfter / publishedBefore 파라미터로 월 구간 제한 필수. 해당 월에 업로드된 영상만 수집해야 누적 조회수 왜곡을 막을 수 있다. |
| --- | --- |

- 키워드 사전 정의  ITEM_KEYWORDS 딕셔너리 사전 정의 (아이템명 + resell review price legit check). 노이즈(농구 경기·팬 영상 등) 차단.

- search.list (100 units)  order=relevance 기준 상위 50개 video_id 추출. publishedAfter/Before 필수. order=viewCount 금지 (역주행 영상 혼입 위험).

- videos.list (1 unit)  50개 ID 콤마로 묶어 viewCount 일괄 수집. search.list + videos.list = 101 units/월.

- 데이터 정제  publishedAt이 해당 월을 벗어난 영상 즉시 제외 (API 오류 이중 검증). 해당 월 결과 0개 시 score_ch4 = 0 기록.

- 댓글 수집 (15 units)  조회수 상위 15개 영상에만 commentThreads.list 호출. 영상당 30댓글, 영어만(langdetect), order=relevance.

- 총 할당량 및 중단 대응  116 units/월 x 720개월 = 83,520 units (약 9일). 진행 상태 JSON 저장, 소진 시 다음날 이어서 실행.

- 논문 기술 주의  CH4는 정보 탐색 의도(information-seeking intent) 지표로 성격 명시. 일반 팬덤 hype 과소 가능성을 limitation에 서술.

| 📁 | 출력 형식 data/raw/youtube/{item_id}_views.csv / {item_id}_comments.csv |
| --- | --- |

4. 채널 점수 산출 (STEP 05)

원시 데이터를 Granger에 바로 넣으면 '채널별 기여'를 분리할 수 없다. 채널마다 독립된 월별 점수로 먼저 변환한다.

| 채널 | 원시 데이터 | 변환 방식 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 Google Trends | pytrends | 월평균 그대로 | 0~100 |
| CH2 뉴스 보도량 | GDELT volume | 월평균 그대로 | 0~1 |
| CH3 뉴스 감성 | NewsAPI 기사 본문 | FinBERT → P(pos)−P(neg) 월평균 | −1~+1 |
| CH4 YT 조회수 | 월 구간 조회수 합산 | log1p → 아이템 내 z-score | z-score |
| CH5 YT 댓글 감성 | 댓글 텍스트 | FinBERT → P(pos)−P(neg) 월평균 | −1~+1 |

│ FinBERT 실행 방법 (CH3·CH5 공통)

- ProsusAI/finbert (Hugging Face에서 자동 다운로드)  모델

- 텍스트 문장 (기사 본문 또는 댓글)  입력

- P(positive), P(neutral), P(negative) — 세 값의 합 = 1  출력

- P(positive) − P(negative) → −1(완전 부정) ~ +1(완전 긍정)  감성 점수

- batch_size=32 / GPU 환경 강력 권장 / 영어만(langdetect 필터)  설정

| 📁 | 출력 형식 data/processed/channel_scores.csv → 컬럼: item_id, asset_type, year_month, score_ch1, score_ch2, score_ch3, score_ch4, score_ch5 |
| --- | --- |

5. z-score 통일 — 왜 필요하고 어떻게 하는가

│ 문제: 채널마다 스케일이 다르다

현재 5개 채널의 단위가 제각각이다.

| 채널 | 현재 범위 | 문제 |
| --- | --- | --- |
| CH1 Google Trends | 0~100 | 다른 채널보다 최대 100배 큰 숫자 |
| CH2 뉴스 보도량 | 0~1 | 숫자 자체는 작음 |
| CH3 뉴스 감성 | −1~+1 | 범위는 적당하나 CH1과 비교 불가 |
| CH4 YT 조회수 | z-score | 아이템 내 상대값이라 자산 간 비교 불가 |
| CH5 댓글 감성 | −1~+1 | CH3과 같은 범위지만 CH1과 비교 불가 |

| 🔍 | 왜 문제가 되는가 SHAP 중요도는 각 피처의 값 크기에 영향을 받는다. CH1이 0~100이고 CH2가 0~1이면, 모델은 CH1을 더 '큰 신호'로 인식해서 실제 예측 기여와 무관하게 CH1의 SHAP 값이 부풀어오른다. 채널 간 공정한 비교가 불가능해진다. |
| --- | --- |

│ 해결: z-score로 통일

z-score 변환은 각 채널의 값을 '평균 대비 얼마나 벗어났는가'로 바꾼다.

| 📐 | z-score 공식 z = (x − 평균) ÷ 표준편차 → 변환 후 평균=0, 표준편차=1로 통일 |
| --- | --- |

예시: CH1이 어느 달에 80이고 전체 평균이 50, 표준편차가 20이면

z = (80 − 50) ÷ 20 = +1.5  →  '평균보다 1.5 표준편차 높은 달'이라는 의미

CH2가 0.8이고 평균 0.4, 표준편차 0.2라면  z = (0.8 − 0.4) ÷ 0.2 = +2.0

이제 CH1의 +1.5와 CH2의 +2.0을 같은 단위로 비교할 수 있다.

│ 언제 z-score를 적용하는가

| ✅ | Granger 검정 (STEP 08) 원본 점수 그대로 사용. Granger의 F-통계량은 단위 불변 — 스케일이 달라도 결과 동일. |
| --- | --- |

| 🔄 | XGBoost·SHAP (STEP 09) 투입 직전에만 z-score로 통일. 원본 panel_monthly.csv를 덮어쓰지 않고 별도 복사본(panel_monthly_scaled.csv)을 만들어 사용. |
| --- | --- |

│ 실제 코드

from sklearn.preprocessing import StandardScaler import pandas as pd # 원본은 건드리지 않음 panel_monthly_scaled = panel_monthly.copy() cols = ['score_ch1', 'score_ch2', 'score_ch3', 'score_ch4', 'score_ch5'] # fit_transform: 각 채널의 평균과 표준편차를 계산해서 z-score로 변환 panel_monthly_scaled[cols] = StandardScaler().fit_transform(panel_monthly[cols]) # 확인: 변환 후 각 채널의 평균 ≈ 0, 표준편차 ≈ 1 이어야 함 print(panel_monthly_scaled[cols].describe().loc[['mean','std']]) # 저장 panel_monthly_scaled.to_csv('data/processed/panel_monthly_scaled.csv', index=False)

| ⚠️ | 주의사항 StandardScaler는 전체 데이터 기준으로 fit한다. TimeSeriesSplit 교차검증 시 미래 데이터가 fit에 포함되는 data leakage 문제가 발생할 수 있다. 엄밀하게 하려면 각 fold의 train 데이터만으로 fit하고 test에는 transform만 적용해야 한다. |
| --- | --- |

6. 자산별 대표 시계열 생성 (STEP 06)

Granger 검정 단위를 아이템(15개)이 아닌 자산(3개)으로 설정한다. 아이템 5개의 월별 평균을 내서 자산 대표 시계열을 만든다.

| 🔢 | 왜 15회인가? 75회(아이템별)는 어차피 Fisher 결합으로 자산 단위 결론을 내기 위한 중간 단계다. 처음부터 자산 평균 시계열을 만들면 동일한 결론을 더 단순하게 도달할 수 있다. Fisher 독립성 가정 위반 문제도 없어진다. |
| --- | --- |

# 자산별 대표 시계열 생성 asset_series = panel_monthly.groupby(['asset_type', 'year_month'])[ ['mean_price', 'score_ch1', 'score_ch2', 'score_ch3', 'score_ch4', 'score_ch5'] ].mean().reset_index() # 결과: sneakers 48행 + cards 48행 + lego 48행 = 144행 # 이 파일이 STEP 08 Granger 검정의 직접 입력값 asset_series.to_csv('data/processed/asset_series.csv', index=False)

7. Granger 인과검정 (STEP 08)

│ Granger 검정이란?

A의 과거값이 B의 미래값 예측에 통계적으로 기여하는지 검증하는 방법. '인과관계'가 아닌 '시간적 선행성'을 검증한다.

- 가격_t = f(가격_t-1, ..., 가격_t-p)  →  가격만으로 예측  제한 모형

- 가격_t = f(가격_t-1, ..., 채널점수_t-1, ...)  →  채널 추가  비제한 모형

- 비제한 모형이 제한 모형보다 잔차를 유의하게 줄이면 → 선행성 있음  F-검정

│ 실행 구조 (총 15회)

| 자산 | 채널 | 검정 횟수 |
| --- | --- | --- |
| 스니커즈 | CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 | 5회 |
| 트레이딩 카드 | CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 | 5회 |
| 레고 | CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 | 5회 |
| 합계 |  | 15회 |

| 📌 | 채널 혼합 금지 각 검정에 채널 하나씩만 투입한다. 여러 채널을 동시에 넣으면 어떤 채널이 선행하는지 분리할 수 없다. |
| --- | --- |

│ BH 보정 (15개 기준)

15번 검정하면 우연히 유의한 결과가 0~1개 나온다. BH 보정으로 이를 걸러낸다.

- p값 15개를 오름차순 정렬

- 각 순위 i에 대해 임계값 = (i ÷ 15) × 0.05 계산

- p_i ≤ 임계값이면 유의 판정

│ 결과 판단 기준

| F-통계량 | p값 (BH 보정) | 판단 |
| --- | --- | --- |
| F > 4.0 | p < 0.05 | 유의한 선행성 |
| F 2.0~4.0 | 0.05 ≤ p < 0.10 | 약한 신호 (논문에 경계값으로 명시) |
| F < 2.0 | p ≥ 0.10 | 선행성 없음 |

| 📁 | 출력 파일 results/granger_results.csv / results/channel_importance.csv |
| --- | --- |

8. XGBoost + SHAP + DM 검정 (STEP 09)

│ 모델 구성

| 구분 | Model A (전채널) | Model B (선별채널) |
| --- | --- | --- |
| 채널 피처 | CH1~CH5 전부 | Granger 유의 채널만 |
| 공통 피처 | price_vs_ma3, price_chg_lag1~3 | 동일 |
| 입력 데이터 | panel_monthly_scaled.csv (z-score 통일본) | 동일 |
| 예측 대상 | price_direction: 전월 대비 상승=1, 하락=0 | 동일 |
| 검증 방식 | TimeSeriesSplit(n_splits=5) — 시간 순서 유지 필수 | 동일 |

| 🕐 | 왜 TimeSeriesSplit인가? 일반 k-fold는 미래 데이터가 과거 훈련 데이터에 섞인다. 시계열은 반드시 시간 순서를 유지한 분할 방식을 써야 data leakage를 막을 수 있다. |
| --- | --- |

│ AUC 해석 기준

| AUC | 해석 |
| --- | --- |
| > 0.65 | 의미 있는 예측력 |
| 0.55~0.65 | 제한적 예측력 (소표본 특성상 허용 범위) |
| < 0.55 | 무작위 수준 — 사실상 예측 못 함 |

│ DM 검정 — A vs B 차이가 진짜인지 확인

B의 AUC가 A보다 높게 나와도, 그 차이가 통계적으로 의미 있는지 따로 검증해야 한다.

- Model A와 B의 예측 오차 시계열을 비교. 오차 차이가 0인지 검정.  원리

- 두 모델의 예측 정확도는 같다  H₀

| 결과 | 해석 | RQ3 판단 |
| --- | --- | --- |
| B > A, DM p < 0.10 | 채널 선별이 성능을 유의하게 향상 | RQ3 지지 |
| B ≈ A, DM p > 0.10 | 차이 없음 — 채널 줄여도 성능 유지 | RQ3 부분 지지 (간결성 확보) |
| B < A | 전채널이 더 좋음 | RQ3 기각 |

│ SHAP 분석 — 채널별 기여도 정량화

XGBoost 모델이 예측할 때 각 채널이 얼마나, 어떤 방향으로 기여했는지 숫자로 분해한다.

- TreeExplainer (XGBoost 전용, 계산 빠름)  방법

- 해당 채널이 '가격 상승' 예측에 기여  SHAP > 0

- 해당 채널이 '가격 하락' 예측에 기여  SHAP < 0

- 클수록 해당 채널이 예측에 많이 관여  |SHAP| 크기

SHAP으로 만들 결과물

| 시각화 | 내용 | 파일명 |
| --- | --- | --- |
| 채널 중요도 bar chart | 채널별 평균 ¦SHAP¦ — 중요도 순위 | shap_bar_{asset}.png |
| beeswarm plot | 예측 포인트별 SHAP 분포 — 방향·분산 확인 | shap_bee_{asset}.png |
| 교차 검증 테이블 | Granger F-통계량 순위 vs SHAP 순위 비교 | channel_importance.csv |

| 🔗 | Granger와 SHAP 교차 검증 Granger에서 유의한 채널이 SHAP에서도 중요하게 나오면 두 방법론이 일치하는 강력한 근거가 된다. 불일치하면 '선행성은 있지만 예측 기여는 낮다'는 이유를 논문에서 설명해야 한다. |
| --- | --- |

9. STEP 00 — 데이터 연속성 체크리스트

| 🛑 | 왜 제일 먼저 해야 하는가 Granger 검정은 시계열 연속성 가정이 깨지면 결과 자체가 무효다. 분석을 다 돌린 뒤 결측 문제를 발견하면 처음부터 다시 해야 한다. |
| --- | --- |

| 확인 항목 | 기준 | 기준 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- |
| 아이템별 데이터 시작·종료월 | 2022-01 ~ 2025-12 전부 커버 | 해당 아이템 교체 검토 |
| 48개월 중 수집된 월 수 | 40개월 이상 (83%) | 미달이면 해당 아이템 제외 |
| 채널별 결측률 | 20% 미만 | 초과 시 해당 채널-아이템 조합 제외 |
| 연속 결측 구간 | 3개월 이상 연속 없어야 함 | 해당 기간 제외 또는 아이템 교체 |
| 가격 이상치 | 전월 대비 ±50% 초과 월 플래그 | 원인 확인 후 유지 or 제거 결정 |
| tx_count = 0인 월 | 체결 건수 0 = 가격 신뢰도 낮음 | 해당 월 결측 처리 |
| CH4·CH5 영상 0개 월 | publishedAt 기준 영상 없는 달 | 0으로 처리 vs 결측 처리 팀 결정 |
| lego_hogwarts (71043) | PriceCharting 2022-01↑ 거래 여부 ※ 교체: Hogwarts Castle 71043 (기존 Stranger Things 75810 — 검색량 0) | 없으면 즉시 아이템 교체 |
| lego_ferrari (42143) | 동일 ※ 교체: Ferrari Daytona SP3 42143 (기존 Haunted House 10273 — 검색량 0) | 동일 |
| lego_eiffel (10307) | Eiffel Tower 10307 — 2022-10 출시, 2022-01~09 결측 예상 | 교체 아이템, 출시일 이후 데이터만 사용 |
| lego_delorean (10300) | Back to the Future 10300 — 2022-04 출시, 2022-01~03 결측 예상 | 교체 아이템, 출시일 이후 데이터만 사용 |

10. 최종 결과물 목록

| 파일 | 내용 | 해당 RQ |
| --- | --- | --- |
| channel_scores.csv | 아이템×월×채널 점수 (원본 스케일) | — |
| asset_series.csv | 자산별 월별 대표 시계열 (Granger 입력값) | — |
| panel_monthly_scaled.csv | z-score 통일본 (XGBoost 전용) | — |
| stationarity.csv | ADF 검정 결과 및 차분 여부 | — |
| granger_results.csv | 3자산×5채널 F·p값 15개 결과 | RQ1 |
| channel_importance.csv | 자산별 유의채널·순위·SHAP 교차 | RQ1·RQ2 |
| xgboost_auc.csv | Model A vs B AUC·DM 통계량 | RQ3 |
| figures/granger_heatmap.png | 자산×채널 F-통계량 히트맵 | RQ1·RQ2 |
| figures/shap_bar_{asset}.png | 채널별 SHAP 중요도 bar chart | RQ3 |
| figures/shap_bee_{asset}.png | 채널별 SHAP beeswarm plot | RQ3 |